附件1

犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴

资金项目实施方案

根据《四川省乡村振兴局关于提前做好2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务）项目准备工作的通知》精神，按照县委、县政府关于规划项目要突出重点、特色、亮点，形成示范引领、龙头带动的工作要求和《2024年推进乡村振兴农业强县建设项目和资金安排表》，围绕上级考核刚性任务、产业园区、和美乡村、民生实事等重点工作，结合我县工作实际，制定了《犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案》。

- 第一章  摘要

一、项目名称

犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目。

二、项目实施区域

全县15个镇。

三、实施单位

- 县农业农村局、县水务局、县就业创业促进中心、县公路建设服务中心及15个镇。

四、项目主管部门

- 县委组织部、县水务局、县人力资源社会保障局、县交通运输局、县农业农村局。

五、监管单位

- 县农业农村局、县水务局、县人力资源社会保障局、县交通运输局、县财政局。

六、项目建设任务

- 实施四大类57个项目。

七、投资概算

- 项目估算投资14974.62万元，其中财政投入13307.88万元。

八、建设期限

项目建设期限：拟从项目批准之日起9个月内完成。

- 第二章  项目区概况

一、基本情况

犍为县位于成都平原东南部，毗邻乐山大佛，地处长江上游岷江航道末端，是成渝地区双城经济圈黄金水道、巴蜀文化旅游走廊重要节点。辖区面积1375平方公里，辖15个镇、164个行政村、39个社区，总人口54万人。

二、巩固脱贫攻坚成果状况

犍为县脱贫对象分布广，巩固成果的任务重。截至2023年底，全县有建档立卡脱贫人口9506户24295人，监测户416户1077人，乡村振兴重点帮扶村9个。

三、项目实施的可行性

（一）按照“扶上马，送一程”原则，衔接资金可用于巩固脱贫成果，加大对脱贫对象（监测帮扶对象）产业发展及易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持支持力度、培育和壮大欠发达地区特色优势产业，推进农产品田头市场建设，配套完善农产品加工、仓储、保鲜、烘干、冷链物流等设施，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，促进村级集体经济发展和农户增产增收。

（二）有健全的衔接资金管理制度，有完善的项目管理机制和公告公示实施细则，有利于项目精准实施，确保项目实施的质量和效果。

（三）项目实施区域群众发展意愿强烈，镇村干部积极性高，组织机构健全和保障有力，能有力推动项目实施。

第三章  总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神和国家、省、市有关巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接精神，结合县委、县政府工作目标，持续加大脱贫群众产业发展扶持力度，补齐农村产业发展、小型公益性基础设施短板，持续改善农村人居环境，为建设宜居宜业和美乡村，促进乡村振兴。

二、基本原则

根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《乐山市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》《犍为县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，围绕全县产业规划布局，乡镇行政区划和村级建制调整两项改革后半篇文章，坚持部门指导、镇为主体、村级配合、群众参与的工作机制，统筹兼顾，因地制宜，因户施策的原则规划实施项目。

三、发展目标

通过到户产业发展，实现脱贫户（监测户）增产增收；通过培育和壮大特色优势产业、补齐产业发展基础设施、附属设施及流通设施短板，努力打造“一片区、一主业、一特色”，通过持续改善小型公益性基础设施和农村人居生活环境，提升脱贫群众生产生活质量，助力全县乡村振兴。

- 第四章  项目建设内容及规模

- 工程项目以设计单位实地勘测里程（工程量）和预算金额为总量进行预算，以财政评审价为补助上限，实际金额以结算审核价据实结算。

- 一、上级刚性考核任务项目

- 上级刚性考核任务项目计划总投入6030.07万元，其中财政投入4579.33万元。

- （一）到户产业发展项目

项目总投入2887.75万元，其中财政补助1437.01万元（中省衔接资金）。

覆盖全县15个镇164个行政村，支持有发展能力、发展意愿的脱贫（监测）对象4500户13123人发展产业。按照到户项目财政衔接推进乡村振兴补助资金不超过投资总额70%的原则，结合实际制定种养殖品种的具体补助标准。

1.种植业：计划发展种植业1780亩，其中：特色水果14亩、茶8亩、蔬菜164亩、茉莉花16亩、中药材（黄姜）1519亩、烟叶59亩。

补助标准：茉莉花补助2000元/亩，中药材（姜黄）、烟叶补助600元/亩，其它种植项目补助500元/亩。

种植业项目投入：计划投入214.39万元，其中财政补助107.2万元。

2.养殖业：预计年出栏畜禽199972头（只），其中：养猪11552头、养牛152头、养羊3761只、养兔1298只、养鹅5385只、养鸡134373只、养鸭43451只。

补助标准：养猪补助500元/头；养牛补助3000元/头；养羊补助300元/只；养兔补助30元/只；养鸡补助35元/只；养鸭补助25元/只；养鹅补助40元/只。

养殖业项目投入：计划投入2673.36万元，其中财政补助1329.81万元。

- 3.补助上限：到户项目财政年补助上限为0.8万元/户。

- （二）2024年脱贫人口小额信贷贴息项目

- 用于全县脱贫对象扶贫小额信贷专项贴息，全年计划贴息补助资金96万元（中省衔接资金）。

- （三）2024年易地扶贫搬迁贴息项目

- 用于全县易地扶贫搬迁专项建设基金和长期低息贷款专项贴息，全年计划贴息补助13万元（中省衔接资金）。

- （四）2023年秋季及2024年春季“雨露计划”学生补助

按照1500元/生·学期标准补助，计划投入200万元（中省衔接资金）。

- （五）2024年脱贫劳动力、监测对象跨省外出务工一次性交通补贴项目

补助标准按照500元/人·年，财政计划投入10万元（中省衔接资金）。

- （六）2024年脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目

补助标准按照300元/人·月，财政计划投入320万元（中省衔接资金）。

- （七）2024年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴

确定12名脱贫户为山洪灾害危险区的责任人，按照不低于3600元/人·年发放履职补贴，财政计划投入4.32万元（中省衔接资金）。

- （八）孝姑镇新塘村易地搬迁安置点后续扶持产业项目（中省集体经济扶持村项目）

- 财政投入：150万元（中省衔接资金）

- 建设地点：孝姑镇新塘村

- 建设单位：孝姑镇人民政府

- 建设内容：扩建中药材初加工中心1个约500平方米，硬化厂区地坝约700平方米，购置相关设备2套。

- 资产归属：孝姑镇新塘村集体经济组织。

- 经营管理主体：引进业主。

- （九）2022年、2023年已实施未结算衔接资金项目

- 解决已实施财政衔接推进乡村振兴资金项目未结算项目，资金缺口2249万元。

- （十）项目管理费

- 按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定，从到县衔接资金中计提不超过1%，不足部分在县本级财政衔接资金中安排。主要用于财政衔接资金项目前期规划设计、评审、招标、工程项目监理以及与项目相关的支出，计划财政投入100万元。

- 二、产业园区补短提升项目

- 产业园区补短提升项目，财政计划投入3973.25万元，其中中省衔接资金投入3243.25万元，市级衔接资金投入200万元。县本级配套衔接资金投入530万元。

- （一）犍为县茉莉花品牌提升项目

- 财政投入：100万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：举办茉莉花文化艺术节、茉莉茶学术研讨会、拍摄宣传片等系列宣传推广活动。

- （二）罗城镇天府粮仓•水稻+农业园区项目

- 财政投入：760万元（其中中省衔接资金500万元，县本级衔接260万元）

- 建设地点：大同村、竹山村、新农村、二龙村

- 建设内容：1.拓宽二龙村道路约1.8公里并铺设0.05米厚沥青混凝土路面，计划投入100万元（中省衔接资金）。2.对大同村、竹山村、新农村、二龙村部分破损路面进行修补，计划投入100万元（中省衔接资金），建设单位：罗城镇人民政府。3.配套完善的粮油智慧农业系统，在犍为县粮油现代农业园区开展特色农副产品品牌推广、宣传、园区规划等相关工作，配套相应补短项目，计划投入560万元（其中中省衔接资金300万元，县本级衔接资金260万元），建设单位：县农业农村局。

- 资产归属：涉及村集体经济组织

- （三）犍为县水稻兔现代农业园区智慧农业建设项目

- 财政投入：22万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：舞雩镇

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：在犍为县水稻兔现代农业园区安装智慧种植平台，建设土壤温湿度传感器、虫情测报仪、小型气象站等智慧农业系统。

- 资产归属：所辖镇村集体经济组织

- （四）犍为县粮油现代农业园区特色农副产品品牌推广及相关基础设施提升项目

- 财政投入：100万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：在犍为县粮油现代农业园区开展特色农副产品品牌推广、宣传等相关工作，配套相应补短项目。

- （五）犍为县粮油现代农业园区补短提升项目（舞雩镇）

- 财政投入：753万元（中省衔接资金）

- 建设地点：舞雩镇双桥村、康乐村

- 建设单位：舞雩镇人民政府

- 建设内容：1.改造提升村道约7.5公里。2.加宽新桥桥面至6米，并配套安防设施。3.完善粮油社会化服务中心电力设施。

- （六）龙孔镇生猪种养循环园区提升项目

- 财政投入：450万元（中省衔接资金）

- 建设地点：龙孔镇龙华村、协力村

- 建设单位：龙孔镇人民政府

- 建设内容：1.整治提升龙华村约5.3公里核心园区产业道路，硬化协力村道路约0.35公里。2.在龙华村修建300平方米粮油+生猪种养循环园区智慧农业中心1个并成立专家工作站。3.安装喷灌系统消纳管网约8万米。4.购置农机具5台，其中1台秸秆粉碎机、4台旋耕机。

- 资产归属：龙孔镇龙华村、协力村集体经济组织

- （七）粮油姜现代农业园区提升项目（九井镇基地）

- 财政投入：290万元（中省衔接资金）

- 建设地点：九井镇佳沟村

- 建设单位：九井镇人民政府

- 建设内容：新建提灌站1座，配套蓄水池；硬化产业路约1公里；改造提升产业道约3.5公里。

- 资产归属：九井镇佳沟村集体经济组织

- （八）粮油姜现代农业园区提升项目（大兴镇基地）

- 财政投入：200万元（市级衔接资金）

- 建设地点：大兴镇

- 建设单位：大兴镇人民政府

建设内容：1.种质资源圃建设：与科研单位合作，开展姜黄种质资源保护、利用相关工作；开展排灌设施、作业道路、数字化改造等基础设施建设；开展种质资源科普等工作。计划投入100万元。2.标准化种植示范区建设：与科研院所合作，进行姜黄品种对比试验示范，开展土壤改良、种植模式对比、肥效实验、机械化生产、检验检测、示范区基础设施建设等工作。计划投入100万元。

- 资产归属：大兴镇涉及村集体经济组织

- （九）犍为县姜产业规划和品牌推广项目

- 财政投入：48万元（县级配套衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：1.编制全县姜产业发展规划，计划投入28万元。2.开展姜黄产业品牌推广，计划投入20万元。

- （十）玉屏镇茶药兔循环种养循环产业建设项目

- 财政投入：470万元（中省衔接资金）

- 建设地点：玉屏镇建设村

- 建设单位：玉屏镇人民政府

- 建设内容：1.粮药兔种养循环产业基地上建设3个兔棚（含配套生产用房、水、电、气等设施）。2.铺设管道约6公里。3.新建蓄水池5个，维修加固8个。4.硬化道路约5公里。

- 资产归属：玉屏镇建设村集体经济组织

- 经营管理主体：村集体经济组织

- （十一）芭沟镇粮油樱桃复合种植现代农业园区道路提升改造项目

- 财政投入：175万元（中省衔接资金）

- 建设地点：芭沟镇黄家山村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：改造提升道路约5公里。

- 资产归属：芭沟镇黄家山村集体经济组织

- （十二）玉屏镇胡蜂标准化养殖基地建设项目

- 财政投入：162万元（中省衔接资金）

- 建设地点：玉屏镇建设村

- 建设单位：玉屏镇人民政府

- 建设内容：建设胡蜂标准化养殖基地1个（含蜂蛹冷冻库，冷藏库、道路及场地硬化、基础设施维修改造、新建蚂蚱养殖大棚16个），配套建设相关附属设施。

- 资产归属：玉屏村集体经济组织

- 经营管理主体：玉屏村集体经济组织

- （十三）定文镇红旗村村集体经济红薯加工厂项目（中省集体经济扶持村项目）

- 财政投入：150万元（中省衔接资金）

- 建设地点：定文镇红旗村

- 建设单位：定文镇人民政府

- 建设内容：新建红薯加工厂厂房1个；采购红薯淀粉、红薯粉生产线加工设备1套。

资产归属：定文镇红旗村集体经济组织

- 经营管理主体：定文镇红旗村集体经济股份合作社

- （十四）芭沟镇工农村佛手柑产业配套设施建设项目

- 财政投入：293.25万元（中省衔接资金）

- 建设地点：芭沟镇工农村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：1.硬化佛手柑产业道约2.5公里。2.新建生产运输道约1.8公里。3.加宽道路约2公里。

- 资产归属：芭沟镇工农村集体经济组织

- 三、和美乡村建设项目

- 和美乡村建设项目财政计划投入2358.1万元，其中中省衔接资金投入2215.8万元，县级衔接资金投入136.3万元，其他资金6万元。

- （一）寿保镇邓坝村“荷美乡村”建设项目（中省经济扶持村项目）

- 财政投入：405.3万元（中省衔接资金325万元，县本级衔接资金80.3万元）

- 建设地点：寿保镇邓坝村、旺家村

- 建设单位：寿保镇人民政府

- 建设内容：1.对约80亩的茶园，安装喷灌设施、生物防治防病虫害设施等，计划投入中省衔接资金25万。2.建设冷链中心、分拣中心、机具共享中心、电商服务中心、茶事培训中心及配套设施设备等，计划投入中省衔接资金300万元。3.精品村打造前期费用（县本级衔接资金投入80.3万元）。

- 资产归属：寿保镇邓坝村、旺家村、大坡村、刘坝村集体经济组织

- 经营管理主体：引进业主

- （二）石溪镇前丰村粮油蔬菜基地项目（中省经济扶持村项目）

- 财政投入：150万元（中省衔接资金）

- 建设地点：石溪镇前丰村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：建设农事服务中心1个

- 资产归属：石溪镇前丰村集体经济组织

- 经营管理主体：引进业主

- （三）“中国好粮油”双溪优质（有机、富硒）水稻基地建设项目

- 财政投入：460.8万元（中省衔接资金）

- 建设地点：双溪镇长坪村、硝水村

- 建设单位：双溪镇人民政府

- 建设内容：1.长坪村：新建仓库约150平方米；囤水田约4200米。2.硝水村：产业道硬化约3公里；新建石河堰2个；沟渠整治约1公里。

- 资产归属：双溪镇长坪村、硝水村集体经济组织

- 经营管理主体：引进业主

- （四）犍为“天府粮仓”玉屏镇粮油社会化服务中心和基地补短提升项目（中省集体经济扶持村项目）

- 财政投入：520万元（中省衔接资金）

- 建设地点：玉屏镇长沙村

- 建设单位：玉屏镇人民政府

- 建设内容：1.新建粮油社会化服务中心1个。2.道路加宽约1公里。

- 资产归属：玉屏镇长沙村集体经济组织

- 经营管理主体：引进业主

- （五）定文镇方井村喷灌水肥一体化项目

- 财政投入：70万元（中省衔接资金）

- 建设地点：定文镇方井村

- 建设单位：定文镇人民政府

- 建设内容：建设覆盖130亩集体经济茶山水肥一体化喷灌设施。

- 资产归属：定文镇方井村集体经济组织

- （六）罗城镇大石村村集体经济扶持项目（中省经济扶持村项目）

- 财政投入：150万元（中省衔接资金）

- 建设地点：罗城镇大石村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：改造原兴福村党群服务中心，引进业主租赁，进行挖掘机、旋耕机、掘进机等农用机械设备维修。购买挖掘机1台，开展耕地复耕、场地平整等劳务服务。

- 资产归属：罗城镇大石村集体经济组织

- 经营管理主体：引进业主

- （七）芭沟镇菜子坝村蓝莓产业园项目（中省经济扶持村项目）

- 财政投入：150万元（中省衔接资金）

- 建设地点：芭沟镇菜子坝村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：在菜子坝村建立60余亩蓝莓产业园区并购买1台挖掘机。

- 资产归属：芭沟镇菜子坝村集体经济组织

- 经营管理主体：菜子坝村股份经济合作社

- （八）2024年乡村振兴宣传视片制作项目

- 财政投入：28万元（县级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：围绕乡村振兴“五大振兴”内容拍摄相关工作视频，展现全县2024年乡村振兴工作过程中的成果和经验做法。

- （九）2024年宜居宜业和美乡村宣传片制作

- 财政投入：28万元（县级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：拍摄专题片，展现全县2024年和美乡村建设过程中的成果和经验做法。

- （十）县级乡村振兴先进镇奖补项目

- 1.大兴镇县级乡村振兴先进镇奖补项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：大兴镇

- 建设单位：大兴镇人民政府

- 建设内容：购买农业机械及相关配套设施设备

- 资产归属：涉及村集体经济组织

- 经营管理主体：村集体经济组织

- 2.石溪镇县级乡村振兴先进镇奖补项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：石溪镇小二河村、河西村、前丰村、大坪村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：增设会车坝、道路整治、维修、道路环境整治。

- 资产归属：涉及村集体经济组织

- 县级示范村奖补项目

- 1.石溪镇白家村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 财政投入：10万元（中省衔接资金）

- 建设地点：石溪镇白家村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：增设会车坝、修建产业生态停车场1个。

- 资产归属：石溪镇白家村集体经济组织

- 2.九井镇回龙村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 计划投入：12万元（其中中省衔接资金10万元，自筹2万元）

- 建设地点：九井镇回龙村

- 建设单位：九井镇人民政府

- 建设内容：采购1台产品封口机。

- 资产归属：九井镇回龙村集体经济组织

- 3.舞雩镇康乐村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 财政投入：10万元（中省衔接资金）

- 建设地点：舞雩镇康乐村

- 建设单位：舞雩镇人民政府

- 建设内容：购买抽水设备并配套管网，采购旋耕机1台。

- 资产归属：舞雩镇康乐村集体经济组织

- 4.罗城菜佳村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 计划投入：11万元（其中中省衔接资金10万元，自筹1万元）

- 建设地点：罗城菜佳村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：购置502型田园管理机2台。

- 资产归属：罗城菜佳村集体经济组织

- 5.双溪镇同兴村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 财政投入：10万元（中省衔接资金）

- 建设地点：双溪镇同兴村

- 建设单位：双溪镇人民政府

- 建设内容：依托村级经营性资产房屋，建设彩钢大棚约500平方米并对房屋进行修缮。

- 资产归属：双溪镇同兴村集体经济组织

- 6.龙孔镇建新村县级乡村振兴示范村奖补项目

- 财政投入：10万元（中省衔接资金）

- 建设地点：龙孔镇建新村

- 建设单位：龙孔镇人民政府

- 建设内容：购置旋耕机1台，收割机1台，微耕机2台，农用水泵1台。

- 资产归属：龙孔镇建新村集体经济组织

- “五清”行动奖补项目

- 1.玉屏镇长沙村提灌站维修改造项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：玉屏镇长沙村

- 建设单位：玉屏镇人民政府

- 建设内容：维修改造提灌站1座，铺设管道3公里。

- 资产归属：玉屏镇长沙村集体经济组织

- 2.寿保镇稻虾养殖基地建设项目

- 财政投入：20万元（中省衔接资金）

- 建设地点：寿保镇龙凤村

- 建设单位：寿保镇人民政府

- 建设内容：新建罗氏稻虾养殖基地一个，约40亩（含虾池建设、虾苗、谷种、饲料、肥料和增氧设备等）。

- 资产归属：寿保镇龙凤村集体经济组织

- 经营管理主体：村集体经济组织

- 3.芭沟镇工农村道路损毁修复项目

- 计划投入：13万元（其中中省衔接资金10万元，自筹3万元）

- 建设地点：芭沟镇工农村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：对约150米损毁道路进行恢复重建。

- 资产归属：芭沟镇工农村集体经济组织

- 2024年和美乡村达标村拟培育项目

- 1.孝姑镇红久村蔬菜产业园建设项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：孝姑镇红久村

- 建设单位：孝姑镇人民政府

- 建设内容：在约12亩蔬菜产业园上建设大棚15个并配套喷灌等基础设施。

- 资产归属：红久村集体经济组织

- 经营管理主体：红久村集体经济组织

- 2.清溪镇筒车村和美乡村补短项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：清溪镇筒车村

- 建设单位：清溪镇人民政府

- 建设内容：整治灌溉渠3500米，人行步道500米。

- 资产归属：清溪镇筒车村集体经济组织

- 3.定文镇洪流村农机购置项目

- 财政投入：30万元（中省衔接资金）

- 建设地点：定文镇洪流村

- 建设单位：定文镇人民政府

- 建设内容：购买中型旋耕机2台，小型收割机2台。

- 资产归属：定文镇洪流村集体经济组织

- 经营管理主体：洪流村村集体经济组织

- 4.舞雩镇熊马村和美乡村补短项目

- 财政投入：60万元（中省衔接资金）

- 建设地点：舞雩镇熊马村

- 建设单位：舞雩镇人民政府

- 建设内容：采购旋耕机、水稻收割机及插秧机各1台、大疆T60型号无人机1台、建设覆盖72亩蔬菜基地喷灌设施。

- 资产归属：舞雩镇熊马村集体经济组织

- 经营管理主体：熊马村村集体经济组织

- 5.寿保镇水井村省级示范村补短项目

- 财政投入：60万元（中省衔接资金）

- 建设地点：寿保镇水井村

- 建设单位：寿保镇人民政府

- 建设内容：完善精品水果产业园区附属设施等。

- 资产归属：寿保镇水井村集体经济组织

- 经营管理主体：水井村村集体经济组织

- 四、民生补短类项目

- 民生补短类项目财政计划投入2613.2万元，其中中省衔接资金投入1603.2万元，县本级衔接资金投入800万元，其他资金投入210万元。

- （一）罗城镇大同村、二龙村、白鹤村水利设施建设项目

- 财政投入：297万元（中省衔接资金）

- 建设地点：罗城镇大同村、二龙村、白鹤村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：1.铺设大同村廖河水库提灌站管网约3公里，新建大同村新桥坡水库提灌站管理房屋1间并配套完善相关设施设备。2.新建二龙村二龙水库提灌站管理房屋1间并配套完善相关设施设备。3.在白鹤村新建蓄水池6口；整治山坪塘3口；新建提灌站管理房屋1间配套完善相关设施设备。

- 资产归属：罗城镇大同村、二龙村、白鹤村集体经济组织

- （二）定文镇黄桷场村提灌站建设项目

- 财政投入：100万元（中省衔接资金）

- 建设地点：定文镇黄桷场村

- 建设单位：定文镇人民政府

- 建设内容：新建提灌站1座并配套相关设施设备。

- 资产归属：定文镇黄桷场村集体经济组织

- （三）芭沟镇黄家山村小型集中供水工程改造提升项目

- 财政投入：280万元（中省衔接资金）

- 建设地点：芭沟镇黄家山村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：购置抽水设备2套、新建蓄水池1口、清水池1口并配套完善相关配套设施。

- 资产归属：芭沟镇黄家山村集体经济组织

- （四）2024年保春灌农田水利工程修复项目

- 财政投入：550.2万元（中省衔接资金340.2万元，其他资金210万元）

- 建设地点：14个镇

- 建设单位：项目涉及镇人民政府

建设内容：拟对全县14个镇范围内，维修改造提灌站27座、渠道防渗69.52公里、渠道垮塌整治0.87公里。

- 资产归属：涉及镇村集体经济组织

- （五）罗城镇五联村道路建设项目

- 财政投入：80万元（中省衔接资金）

- 建设地点：罗城镇五联村

- 建设单位：罗城镇人民政府

建设内容：硬化道路约1.2公里。

- 资产归属：罗城镇五联村集体经济组织

- （六）石溪镇联盟村道路拓宽整治项目

- 财政投入：160万元（中省衔接资金）

- 建设地点：石溪镇联盟村

- 建设单位：石溪镇人民政府

建设内容：1.加宽道路约2.15公里并对部分破损道路进行修补。2.路面整治约100米（含塌陷区、堡坎）。

- 资产归属：石溪镇联盟村集体经济组织

- （七）铁炉镇朝阳村、中心村道路建设项目

- 财政投入：346万元（中省衔接资金）

- 建设地点：铁炉镇朝阳村、中心村

- 建设单位：铁炉镇人民政府

建设内容：朝阳村：硬化道路约3.8公里；中心村：硬化道路约1公里。

- 资产归属：铁炉镇朝阳村、中心村集体经济组织

- （八）犍为县农村公路日常养护项目

- 财政投入：800万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：15个镇

- 建设单位：犍为县公路建设服务中心

建设内容：对农村公路约786公里进行日常养护（含路基、路面、桥梁、涵洞等内容）。

- 第五章  项目投资概算及资金筹措

一、已到位资金情况

截至目前，上级已下达我县中省衔接推进乡村振兴补助资金4770万元，其中中央资金1004万元（其中定向用于支持发展新型农村集体经济资金360万元），省级资金3766万元。县本级配套资金1100万元（其中200万元定向用于2021—2023年已实施未结算建制场镇服务提升项目），合计到位资金5870万元，可安排使用资金5670万元。

二、项目资金筹措

2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目计划总投入14974.62万元，其中财政衔接资金总计投入13307.88万元，其他资金（含自筹资金）1666.74万元。目前，资金缺口7637.88万元。缺口部分在2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目验收结算结余资金、2024年上级下达下批次资金以及次年下达资金中解决。

- 第六章  项目实施方式

- 一、2024年财政衔接推进乡村振兴资金到户产业发展项目

- 项目实行村民自建、以奖代补的方式，由农户自行实施，项目所在镇、村作好指导、监督、管理和督促。项目实施完成后，由项目镇组织镇村全覆盖验收。验收合格后，报请县农业农村局抽查验收。县农业农村局以镇为单位按照不低于15%的标准随机抽查（不足10户实行全覆盖验收）。抽查验收合格，通过“一卡通”将补助资金直发到户。

- 二、2024年脱贫劳动力、监测对象跨省外出务工一次性交通补贴项目、2024年脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目

- 该项目由县就业创业促进中心组织实施。

- 三、2024年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目

- 该项目由县水务局组织实施。

- 四、雨露计划项目

- 对符合补助的学生家庭通过“一卡通”直发到户。

- 五、参照以工代赈方式实施项目

- “中国好粮油”双溪优质（有机、富硒）水稻基地建设项目、罗城镇五联村道路建设项目、石溪镇联盟村道路拓宽整治项目、铁炉镇朝阳村、农荣村道路建设项目参照以工代赈方式组织实施，由建设单位依法依规组织实施，以财政评审价为最高限价，通过公开招标（政府采购）确定施工单位。道路建设委托农村公路设计所进行规划设计，路基由建设单位负责，满足施工要求。建设单位负责组织劳务人员并进行培训，务工报酬不低于财政投入的15%，重点向脱贫户、监测户，易地搬迁户、低保户等低收入人群覆盖。

- 六、其他项目

- 由建设单位依法依规组织实施，以财政评审价为最高限价，通过公开招标（政府采购）确定施工单位（服务单位），严格按照合同约定支付进度款，预拨比例根据合同约定或视具体情况自行确定。其中道路建设项目委托农村公路设计所对项目进行规划设计，路基由项目镇负责，满足施工要求。

第七章  项目时间进度安排

一、2024年3—4月：完成项目规划、设计、预算、方案编制、审批等工作，全面开展到户项目建设。

二、2024年7月：完成到户产业项目县、镇、村三级验收和资金拨付工作。

三、2024年4月—12月：全面开展项目建设工作。

四、2024年12月：按照“建成一批、验收一批、报账一批”的原则，及时组织县、镇、村分级分类验收和资金拨付工作，确保当年衔接资金拨付率得到97%以上。

第八章    项目效益分析

- 一、经济效益

全县4500户通过发展畜禽养殖及当年投产见效的种植业项目2024年预计人均增收2000余元。其余项目实施后，将极大改善项目实施区域生产生活条件，方便群众生产生活，补齐产业发展基础设施及其附属设施短板，培育壮大地方特色优势产业，提升产业发展实施区域农业生产能力，带动群众致富增收。

二、社会效益

通过合理使用财政衔接资金，培育壮大特色优势产业，持续扶持脱贫群众发展产业、补齐农村产业发展基础设施、附属设施、易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持和小型公益性基础设施短板，增强村集体经济组织示范带动作用，促进村级集体经济发展，确保脱贫群众稳定增收。

- 第九章  保障措施

一、加强领导，强化协调

县级有关部门、各镇要站在将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设为优质工程、民生工程、长期工程的高度，对项目规划设计、招标、实施、验收、资金拨付、资产管理各个环节严格把关。县农业农村局、县财政局要常态化跟踪项目实施进度，督促指导项目实施。

二、广泛发动，群众参与

各镇切实加大对项目建设的宣传力度，充分征求群众对建设项目的意见，高度重视、尊重、吸纳合理建议，切实做好项目公示公告，让群众知情、积极参与、共同监督。

三、部门配合，明确职责

1.县农业农村局职责：

（1）负责项目规划、方案编制，并报县政府审批；

（2）加强监督、指导，掌握项目进展情况；

（3）及时组织相关部门、单位进行项目验收；

（4）做好分配资金使用的监督管理，收集、整理项目资料并完成项目报账；

（5）完善县级项目档案，指导镇村完善项目档案；

（6）做好县级公示，监督、指导镇、村公示；

（7）接受上级监督、检查;

（8）负责衔接资金和项目监管；

（9）负责由农业农村局作为建设单位项目的组织实施工作。

- 2.县委组织部职责：负责支持发展新型农村集体经济专项资金监督指导，联合县农业农村局开展该项目验收，实施方案报省委组织部、市委组织部备案审查。

3.县财政局职责：负责财政衔接资金的划拨和监管。

4.县交通运输局职责：

（1）负责财政衔接资金项目村组道路的设计预算工作并出具相关图纸；

（2）负责农村公路施工过程质量监督，项目完成后根据第三方检测机构检测报告出具质量检测意见；

（3）负责犍为县农村公路日常养护项目组织实施、验收及资金拨付工作。

5.县发展改革局职责：负责指导2024衔接资金项目中参照以工代赈方式实施项目，指导完成公开招标项目立项批复，指导建设单位规范完善项目档案资料，参与以工代赈项目验收等工作。

6.县就业创业促进中心职责：负责2024年脱贫劳动力（监测对象）跨省务工一次性交通补贴及脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目组织实施、验收及资金拨付工作。

7.县水务局职责：

（1）负责2024年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目组织实施、验收及资金拨付工作。

（2）牵头负责2024年保春灌农田水利工程修复项目验收和资金拨付工作。

8.项目实施镇职责：

（1）指导、监督项目村立项、申报；

（2）指导、协调村组做好项目前期准备工作（占地、青苗清除）；

（3）负责“以工代赈”方式实施项目的劳务组织、培训，并严格按照以工代赈方式组织项目实施；

（4）组建镇项目监督小组，监督项目实施过程；

（5）按月上报项目进度；

（6）完善本级项目档案，指导村上完善项目档案；

（7）做好镇级公示，指导、监督村上公示；

（8）监督、指导项目所在村建立项目后续管护制度；

（9）严格核定项目用地情况，确保用地符合土地管理要求（以县自然资源局图斑核实为准）。农村道路、设施农业、产业结构调整等占用耕地的要履行“进出平衡”手续；占用林地应具备林地使用审批手续。

9.村级职责：

（1）按规定进行项目立项并向镇申报；

（2）做好项目前期准备工作（占地、青苗清除）；

（3）组建村级项目监督小组，监督施工单位按设计施工；

（4）督促项目实施农户按照时间进度要求，加快推进项目建设，确保在规定时间完成项目建设和资金拨付；

（5）完善本级项目档案；

（6）做好村级公示；

（7）建立项目后续管护制度，落实项目管理责任人，强化项目后续管理。

四、加强管理，确保建设质量

（一）加强项目建设管理。严格按《犍为县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理办法》及相关规定执行项目规划申报、审批、实施、监管和项目验收制，严把工程质量关。

（二）加强项目资金管理。项目资金管理严格按照专款专用，确保资金使用规范、合理，充分发挥资金效益。

（三）加强项目后期管护。各镇监督、指导项目村和实施农户建立项目后续管护制度，确保到户项目和到村基础设施建设项目建成后持续发挥效益。

附件：1-1.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目投资汇总表

- 1-2.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金到户产业项目汇总表

- 1-2-1.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金到户产业项目明细表

- 1-3.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金产业类投资明细表

- 1-4.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金小型公益性基础设施类项目计划投资表

- 1-5.项目支出绩效目标表

- 1-6.犍为县2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效目标明细表